御見積書
	［お客様名］　御中
［ご担当者名］　様
件名：［左官工事］
下記のとおりお見積り申し上げます。
御見積金額（税込）　¥418,000
	見積番号：Q-0001
見積日：＿＿＿＿＿＿
有効期限：見積日から 30 日間
発行者
［会社名・屋号］
［住所］
TEL／メール：［　］
登録番号：T＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿


 
	No.
	品目
	数量
	単位
	単価
	税率
	金額（税抜）

	1
	既存塗り壁の撤去・処分
参考：2千〜4千円／㎡
	20
	㎡
	¥2,000
	10%
	¥40,000

	2
	ラス網・下地処理
参考：1千〜2千5百円／㎡
	35
	㎡
	¥1,000
	10%
	¥35,000

	3
	モルタル下塗り・中塗り
参考：3千〜5千円／㎡
	35
	㎡
	¥3,000
	10%
	¥105,000

	4
	上塗り仕上げ（漆喰・珪藻土）
参考：4千〜8千円／㎡
	35
	㎡
	¥4,000
	10%
	¥140,000

	5
	ひび割れ・欠け補修
参考：5千〜1万5千円／箇所
	8
	箇所
	¥5,000
	10%
	¥40,000

	6
	養生・清掃
参考：2万〜5万円
	1
	式
	¥20,000
	10%
	¥20,000

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


 
	お支払い条件
着工時に 30% の内金、下塗り完了時に中間金、仕上げ完了後に残金とするのが一般的です。外部や土間は雨天・低温で順延することがあり、その分は工期遅延に含めません。有効期限は 1 か月。
	小計（税抜）
	¥380,000

	
	10%対象（税抜）
	¥380,000

	
	消費税（10%）
	¥38,000

	
	合計（税込）
	¥418,000

	
	前金（30%）
	¥125,400

	
	残金
	¥292,600


備考
・有効期限：見積日から 30 日間。記載範囲外の変更は、事前に別途お見積りします。
・金額は税抜です。消費税は税率ごとに合計し、1 円未満を切り捨てています。
・登録番号は適格請求書発行事業者の場合に記載します（T＋13桁）。
・前金の割合は変更できます。完了後に一括でお支払いいただく場合は 0% にしてください。
・単価は nexupira.com に載せた金額の例の下限を仮に入れています（相場ではありません）。実際の金額に書き換えてください。
・Word 版は自動計算しません。自動計算は Excel 版か nexupira.com の無料ツールで。
NEXUPIRA で作成 · nexupira.com
