御見積書

| ［お客様名］ 御中 ［ご担当者名］ 様 件名：［システム開発］ 下記のとおりお見積り申し上げます。 御見積金額（税込） ¥3,938,000 | 見積番号：Q-0001 見積日：＿＿＿＿＿＿ 有効期限：見積日から 30 日間 発行者 ［会社名・屋号］ ［住所］ TEL／メール：［ ］ 登録番号：T＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ |
| --- | --- |

| No. | 品目 | 数量 | 単位 | 単価 | 税率 | 金額（税抜） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 要件定義 参考：80万〜150万円／人月 | 0.4 | 人月 | ¥800,000 | 10% | ¥320,000 |
| 2 | 基本設計・詳細設計 参考：80万〜150万円／人月 | 0.5 | 人月 | ¥800,000 | 10% | ¥400,000 |
| 3 | 開発・単体テスト 参考：70万〜120万円／人月 | 2.2 | 人月 | ¥700,000 | 10% | ¥1,540,000 |
| 4 | 結合テスト・総合テスト・受入支援 参考：70万〜120万円／人月 | 0.6 | 人月 | ¥700,000 | 10% | ¥420,000 |
| 5 | データ移行（既存 Excel・旧システム） 参考：30万〜150万円 | 1 | 式 | ¥300,000 | 10% | ¥300,000 |
| 6 | 保守（問い合わせ対応・軽微な改修 月 10 時間） 参考：5万〜30万円／月 | 12 | 月 | ¥50,000 | 10% | ¥600,000 |

| お支払い条件 契約時 30%、テスト版納品時 40%、検収後 30% のお支払いとし、保守料は本番稼働月から月額で請求します。仕様確定後の変更は工数で再見積もりし、書面で合意してから着手します。有効期限は 30 日。金額は税抜で、インボイス（登録番号記載）で請求します。 | 小計（税抜） | ¥3,580,000 |
| --- | --- | --- |
|  | 10%対象（税抜） | ¥3,580,000 |
|  | 消費税（10%） | ¥358,000 |
|  | 合計（税込） | ¥3,938,000 |
|  | 前金（30%） | ¥1,181,400 |
|  | 残金 | ¥2,756,600 |

備考

・有効期限：見積日から 30 日間。記載範囲外の変更は、事前に別途お見積りします。

・金額は税抜です。消費税は税率ごとに合計し、1 円未満を切り捨てています。

・登録番号は適格請求書発行事業者の場合に記載します（T＋13桁）。

・前金の割合は変更できます。完了後に一括でお支払いいただく場合は 0% にしてください。

・単価は nexupira.com に載せた金額の例の下限を仮に入れています（相場ではありません）。実際の金額に書き換えてください。

・Word 版は自動計算しません。自動計算は Excel 版か nexupira.com の無料ツールで。