報價單

| 客戶 ［客戶名稱／公司抬頭］ 統一編號：［對方是公司時填寫］ 聯絡人／電話：［ ］ 地址：［ ］ 報價項目：［柏油鋪設］ | 報價單號：Q-0001 報價日期：＿＿＿＿＿＿ 有效期限：報價日起 30 天 報價人 ［公司或工作室名稱］ 統一編號：［ ］ 聯絡人／電話：［ ］ 地址／Email：［ ］ |
| --- | --- |

| 項次 | 項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舊柏油刨除與清運 參考價：NT$200–500／坪 | 90 | 坪 | NT$200 | NT$18,000 |
| 2 | 級配碎石底層（壓實 15 公分） 參考價：NT$400–900／坪 | 90 | 坪 | NT$400 | NT$36,000 |
| 3 | 熱拌瀝青混凝土（AC，壓實 5 公分） 參考價：NT$900–1,800／坪 | 90 | 坪 | NT$900 | NT$81,000 |
| 4 | 停車格標線 參考價：NT$400–1,000／格 | 20 | 格 | NT$400 | NT$8,000 |
| 5 | 機具進出場（鋪裝機、壓路機） 參考價：NT$15,000–40,000 | 1 | 式 | NT$15,000 | NT$15,000 |
| 6 | 交通維持與交管人員 參考價：NT$2,500–4,000／人日 | 2 | 人日 | NT$2,500 | NT$5,000 |

| 付款條件 簽約收 30% 訂金排定拌合廠與工班，完工驗收後付尾款。鋪設需晴天，雨天順延不算延誤；施工前瀝青料價漲幅超過一成，會先通知再調整。報價有效期 30 天。 | 小計（未稅） | NT$163,000 |
| --- | --- | --- |
|  | 營業稅（5%） | NT$8,150 |
|  | 總計（含稅） | NT$171,150 |
|  | 訂金（30%） | NT$51,345 |
|  | 尾款 | NT$119,805 |

備註

・本報價自報價日起 30 天內有效；報價範圍以外的變更，另行報價並經確認後施作。

・以上單價為未稅價，營業稅 5% 另計。若要報含稅價，請把營業稅率改成 0%，並在備註寫明「含稅」。

・對方是公司、需要報帳時，請填寫對方統一編號，開立發票時打上統編。

・訂金比例可以修改：完工後一次付清的案子，請改成 0%。

・單價預填 nexupira.com 範本參考價的下限，僅為範例、不代表行情，請改成你的實際價格。

・Word 版不會自動計算；要自動算請用 Excel 版或 nexupira.com 的免費線上工具。

客戶確認簽章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿