報價單

| 客戶 ［客戶名稱／公司抬頭］ 統一編號：［對方是公司時填寫］ 聯絡人／電話：［ ］ 地址：［ ］ 報價項目：［系統開發］ | 報價單號：Q-0001 報價日期：＿＿＿＿＿＿ 有效期限：報價日起 30 天 報價人 ［公司或工作室名稱］ 統一編號：［ ］ 聯絡人／電話：［ ］ 地址／Email：［ ］ |
| --- | --- |

| 項次 | 項目 | 數量 | 單位 | 單價 | 金額 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 需求訪談與規格書 參考價：NT$8,000–15,000／人天 | 8 | 人天 | NT$8,000 | NT$64,000 |
| 2 | 系統設計（資料庫、畫面、介接） 參考價：NT$8,000–15,000／人天 | 10 | 人天 | NT$8,000 | NT$80,000 |
| 3 | 程式開發 參考價：NT$6,000–12,000／人天 | 45 | 人天 | NT$6,000 | NT$270,000 |
| 4 | 測試與使用者驗收協助 參考價：NT$6,000–10,000／人天 | 12 | 人天 | NT$6,000 | NT$72,000 |
| 5 | 舊資料移轉（Excel 或舊系統） 參考價：NT$30,000–150,000 | 1 | 式 | NT$30,000 | NT$30,000 |
| 6 | 系統維護合約 參考價：NT$8,000–40,000／月 | 12 | 月 | NT$8,000 | NT$96,000 |

| 付款條件 簽約付 30%、交付測試版付 40%、驗收通過付 30%；維護費自上線當月起按月請款。規格書簽認後的變更，以人天估價、書面同意後才施作。報價有效期 30 天，金額未稅，另開 5% 營業稅發票。 | 小計（未稅） | NT$612,000 |
| --- | --- | --- |
|  | 營業稅（5%） | NT$30,600 |
|  | 總計（含稅） | NT$642,600 |
|  | 訂金（30%） | NT$192,780 |
|  | 尾款 | NT$449,820 |

備註

・本報價自報價日起 30 天內有效；報價範圍以外的變更，另行報價並經確認後施作。

・以上單價為未稅價，營業稅 5% 另計。若要報含稅價，請把營業稅率改成 0%，並在備註寫明「含稅」。

・對方是公司、需要報帳時，請填寫對方統一編號，開立發票時打上統編。

・訂金比例可以修改：完工後一次付清的案子，請改成 0%。

・單價預填 nexupira.com 範本參考價的下限，僅為範例、不代表行情，請改成你的實際價格。

・Word 版不會自動計算；要自動算請用 Excel 版或 nexupira.com 的免費線上工具。

客戶確認簽章：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　　日期：＿＿＿＿＿＿＿＿